| ***Informe de seguimiento del proyecto*** |
| --- |
| ***Proyecto:*** *Grupo 6*  ***Nº de informe:*** *1*  ***Fecha del seguimiento:*** *2 de mayo del 2024*  ***Fecha del documento:*** *2 de mayo del 2024* |

1. **Situación del proyecto**
   1. **Avances y desviaciones**

*Durante la elaboración del proyecto hemos ido haciendo progresivamente las tareas que que digimon al principio del proyecto. No obstante, al haber dos personas del proyecto que los dejaron hemos tenido los demás que hacer esas partes. Por suerte, no ha llevado a retrasos en el desarrollo del proyecto.*

* 1. **Planificación**

*La planificación del proyecto se ha llevado a cabo tal y como se definió al principio del proyecto. Y hemos conseguido que no haya retrasos.*

* 1. **Hitos**

*No ha habido ningún hito desde el informe anterior.*

1. **Requisitos**

*No hemos tenido que variar nada. Los planes que habíamos definido al principio del proyecto se han cumplido todos.*

1. **Alcance**

*No ha cambiado ningún alcance del proyecto.*

1. **Coste**

*Los costes sí que se han tenido que cambiar ya que al principio habíamos dicho que cada persona trabajaba ocho horas diarias. Por lo que, hemos tenido que ajustarnos a la realidad y poner que hemos trabajado tres horas diarias, lo cual ha llevado que el coste final del proyecto sea más barato (más de 10.000 euros).*

1. **Riesgos**

*Durante todo el proyecto el único riesgo que hemos tenido ha sido la pérdida de dos personas. No obstante no ha tenido ninguna consecuencia para terminar el proyecto en la fecha establecida, ya que los otros desarrolladores han dedicado tiempo para hacer esas partes.*

1. **Recursos humanos**

*Al principio del proyecto éramos seis desarrolladores y desde la segunda semana del proyecto hemos tenido que actuar como si fuéramos cuatro. Por suerte, no ha tenido ninguna consecuencia más importante que los demás hayamos tenido que trabajar más.*

1. **Calidad**

*La calidad que habíamos definido al principio del proyecto se ha cumplido. Y el cliente ha quedado satisfecho.*