**Solicitud de cambio**

*Indica mediante una X cuál es el cambio solicitado*

| **CAMBIO SOLICITADO** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Alcance** |  | **Coste** |  |
| **Planificación** |  | **Entregables** | X |
| **Jefe de proyecto** |  | **Contrato** |  |
| **Otros (especificar)** |  |  | |
| **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO SOLICITADO** | | | |
| *En el apartado 7, hay que explicar más el contenido y mostrar holguras y camino crítico.*  *En el apartado 8, hay que explicar más y los riesgos tienen que ser del proyecto no de la aplicación web.*  *En el apartado 9, hay que cambiar las horas de 8 a 3.* | | | |
| **JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO** | | | |
| *Para que el contenido se entienda mejor y el coste del proyecto no sea elevado.* | | | |
| **CONSECUENCIAS SI NO SE IMPLEMENTA EL CAMBIO** | | | |
| *El coste del proyecto será elevado* | | | |
| **IMPACTO EN EL COSTE** | | | |
| **Subirá (% y €€)** | | -- | |
| **Bajará (% y €€)** | | 11700€ | |
| *Al principio el coste del proyecto era 19026€ y ahora es 7326€* | | | |
| **IMPACTO EN LA PLANIFICACIÓN TEMPORAL** | | | |
| **Fecha planificada de finalización del proyecto** | |  | |
| **Nueva fecha de finalización del proyecto** | |  | |
| *No influye.* | | | |
| **IMPACTO EN LOS ENTREGABLES** | | | |
| *Habrá que corregir los errores.* | | | |
| **OTROS IMPACTOS** | | | |
| *--* | | | |
| **ALTERNATIVAS** | | | |
| *--* | | | |