Convocatoria de reunión Nº 2
Proyecto: / Equipo: / Solicitada por:	Página web para una titulación de la EHU/UPV / Grupo 6 / EHU/UPV
Asunto:	Segunda reunión
Lugar: / Fecha: / Hora de comienzo: / Duración estimada:	Escuela de Ingeniería de Bilbao / 1 de febrero del 2024 / 10:30 / 30 min.

Convocados
Nombre	Cargo	(Indicar coordinador)	(Indicar secretario)
Xabier Gabiña	Gestor del proyecto	x
Asier Larrazabal	Programador		x
Ander Gorocica	Programador
Pablo Leclercq	Programador
Endika Postigo	Programador
Xabier Badiola	Programador

Asuntos a tratar
Diseñar las tareas a realizar en el proyecto

Tareas
1. Planificar
  1. Elegir las tecnologías para desarrollar la web
  2. Elegir los programas a usar para realizar las tareas
2. Diseño
  1. Diseñar la web
    1. Esquema de colores
    2. Elementos que se van a mostrar
  2. Diseñar el formulario
    1. Campos de información
  3. Diseñar el video
    1. Crear el guión del video
3. Desarrollo
  1. Programar la web
  2. Programar el formulario
    1. Crear el formulario con Google Forms
    2. Incrustar el formulario en la web
  3. Video
    1. Obtener el metraje
    2. Editar el metraje
    3. Incrustar el video en la web
4. Testing
  1. Probar las funcionalidad de la web
  2. Probar la recogida de datos del formulario
  3. Probar la visualización del video